## Slide 1
VIZSGAREMEK • PROJEKTTERV
Használtautó- Tinder
Autókereső webalkalmazás, ahol a felhasználók jobbra-balra húzással jelölhetik az autókat.
React + JavaScript • ASP.NET Core • PostgreSQL
Előkészítési terv • Határidő: október 29.

## Slide 2
01 • PROJEKTÖTLET
Mi az a Használtautó-Tinder?
02
A probléma
KIINDULÁS
A hagyományos autókeresőkben sok hirdetést kell végignézni, mire a felhasználó megtalálja a számára érdekes autókat.
A megoldás
FŐ FUNKCIÓ
Kártyás felület: a felhasználó jobbra húzással kedvencek közé tesz, balra húzással elutasít egy autót.
A cél
FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY
Gyorsabb, játékosabb autókeresés, személyre szabott preferenciákkal és elmentett kedvencekkel.
Lehetséges fő funkciók
• Autók böngészése és részletes adatlap megnyitása
• Jobbra / balra húzás, kedvencek mentése
• Szűrés ár, évjárat, futásteljesítmény, üzemanyag és márka alapján

## Slide 3
02 • TECHNOLÓGIÁK
Ajánlott technológiai stack
03
Frontend
FELHASZNÁLÓI FELÜLET
React + JavaScript HTML + CSS Reszponzív, kártyás felület
Backend
ÜZLETI LOGIKA
ASP.NET Core Web API C# REST API végpontok
Adatbázis
ADATTÁROLÁS
PostgreSQL Entity Framework Core Npgsql adatbázis-provider
Miért ez az adatbázis?
• Ingyenes, nyílt forráskódú és érett relációs adatbázis.
• Jól illik a C# / ASP.NET Core backendhez; EF Core-ral kényelmesen kezelhető.
• A felhasználók, autók, kedvencek és szűrési adatok táblákban jól modellezhetők.

## Slide 4
03 • ALKALMAZÁSOK
Melyik feladathoz melyik program kell?
04
Trello
PROJEKTMENEDZSMENT
Feladatkártyák, felelősök, határidők
GitHub
KÓDTÁR
Forráskód, verziókezelés, csapatmunka
Figma / diagrams.net
TERVEZÉS
Drótvázak, képernyőtervek és folyamatábrák
Visual Studio Code
FRONTEND
React frontend fejlesztése
Visual Studio 2022
BACKEND
ASP.NET Core backend fejlesztése
Word + PowerPoint
LEADANDÓK
Dokumentáció és bemutató elkészítése
Opcionális: GitHub Desktop a Git könnyebb, grafikus kezeléséhez.

## Slide 5
04 • GITHUB
Repository és mappaszerkezet
05
Repository: Vizsgaremek
Vizsgaremek/
├── backend/ # ASP.NET Core Web API
├── frontend/ # React + JavaScript
├── adatbazis/ # SQL, diagram, seed adatok
├── dokumentacio/ # Word, drótváz, források
├── teszt/ # tesztek és tesztjegyzőkönyv
└── README.md # projektleírás és indítás
Közös szabályok
VERZIÓKEZELÉS
Kisebb, érthető commitok; beszédes ág- és fájlnevek; rendszeres feltöltés.
README.md
INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Rövid projektleírás, technológiák, telepítés és futtatás lépései.

## Slide 6
05 • TERVEZÉS
A főoldal drótváza – példa
06
HASZNÁLTAUTÓ-TINDER | KERESÉS KEDVENCEK
AUTÓKÉP HELYE
2018 • 1.6 dízel 120 000 km
4 250 000 Ft
✕
♥
Tervezendő képernyők
• Főoldal / autókártyák
• Szűrők és keresés
• Autó részletes adatlapja
• Bejelentkezés és regisztráció
• Kedvencek listája
• Profil és preferenciák
A végleges drótváz kerüljön fel a Trellóra is.

## Slide 7
06 • ADATBÁZIS
PostgreSQL – javasolt adatmodell
07
USERS
Id (PK) Email PasswordHash
CARS
Id (PK) Make, Model Year, Price, Mileage
FAVORITES
UserId (FK) CarId (FK) CreatedAt
Kezdeti táblák – a követelmények alapján bővíthetők
• Users: regisztrált felhasználók; a jelszót csak biztonságos hash formájában tároljuk.
• Cars: autóadatok, például márka, modell, évjárat, ár, futásteljesítmény, üzemanyag.
• Favorites: kapcsolat a felhasználó és a kedvenc autó között.

## Slide 8
07 • OLDALLOGIKA
Hogyan működik a felhasználói folyamat?
08
1
Megnyitás
Autókártyák betöltése
→
2
Döntés
Jobbra: kedvenc Balra: elutasítás
→
3
Mentés
Kedvenc eltárolása
→
4
Visszakeresés
Kedvencek és szűrők
A frontend az ASP.NET Core API-t hívja; az API ellenőrzi a kéréseket és az adatbázissal kommunikál.
A tényleges működést és a képernyőket a csapat igényei szerint pontosítsátok.

## Slide 9
08 • DOKUMENTÁCIÓ
Az 5–7 oldalas Word-dokumentum
09
1. oldal
Címlap: vizsgaremek címe és csapattagok
2. oldal
Automatikus, oldalszámozott tartalomjegyzék
3. oldal
A Használtautó-Tinder rövid bemutatása (0,5–1 oldal)
4–6. oldal
Fejlesztői környezet, technológiák és saját képernyőképek
Vége
Irodalomjegyzék: a felhasznált hivatalos dokumentációk linkjei
Word: a címsorokhoz használd a Címsor 1 / Címsor 2 stílust, majd szúrd be az automatikus tartalomjegyzéket.

## Slide 10
09 • FELADATKIOSZTÁS
Javasolt Trello-kártyák
10
Projektindítás
ALAPOK
Repository, mappák, README, csapattagok
Drótváz és oldallogika
TERVEZÉS
Főoldal, autókártya, szűrők, profil
Adatmodell
ADATBÁZIS
Users, Cars, Favorites táblák tervezése
Fejlesztői környezet
DOKUMENTÁCIÓ
React, .NET, PostgreSQL bemutatása
Word-dokumentum
LEADANDÓ
5–7 oldal, tartalomjegyzék, források
Prezentáció
PPT
Projektötlet, tervek, készültség
Minden kártyához rendelj felelőst, határidőt, ellenőrzőlistát és szükség esetén mellékletet.

## Slide 11
10 • ÜTEMTERV
Javasolt haladás október 29-ig
11
OKT. 11–13.
Projektalapok
Trello, GitHub, mappaszerkezet
OKT. 14–17.
Tervezés
Drótvázak, menük, oldallogika
OKT. 18–22.
Dokumentáció
Word, képek, források
OKT. 23–26.
Prezentáció
PPT és véglegesítés
OKT. 27–29.
Ellenőrzés
Linkek, fájlok, bemutatás
A határidő október 29. – a pontos dátumokat a tanár által megadott követelményekhez igazítsátok.

## Slide 12
11 • ÖSSZEGZÉS
Következő lépések
12
• Trello és GitHub projekt létrehozása
• A képernyők és menüpontok drótvázának elkészítése
• A PostgreSQL adatmodell első változata
• A Word-dokumentáció és a PPT folyamatos frissítése
• A csapaton belüli felelősök és határidők rögzítése
Hivatalos források
IRODALOMJEGYZÉK
React: react.dev ASP.NET Core: learn.microsoft.com/aspnet/core PostgreSQL: postgresql.org EF Core: learn.microsoft.com/ef/core
A bemutató a projekt előkészítését foglalja össze; a pontos funkciókat a csapat véglegesíti.